МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _

на выполнение работ по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

с.Золотая Долина                                                  “25” августа 2012 года

Администрация Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Матвеенко Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нарек» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя генерального директора Степанян Гнел Симавонович, действующего на основании  Устава с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме (Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов № 02 от 14 августа 2012 года) заключили настоящий,  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина. (далее – объект) в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом на условиях настоящего Контракта, сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик  обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Местом выполнения работ по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина (далее – работ)  объекта по Контракту, является место нахождения объекта: Приморский край, Партизанский район, с.Золотая Долина «Дорога к кладбищу»

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Цена Контракта составляет 1 606 127 (Один миллион шестьсот шесть тысяч сто двадцать семь) рублей 23 коп. (далее – Цена Контракта) ( с учетом/без учета НДС).

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по смете расходов заказчика за счет средств: субсидий Дорожного фонда Приморского края в сумме 1445514рублей 51копеек (один миллион четыреста сто сорок пять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 51 коп.); субсидий бюджета Партизанского муниципального района (районный бюджет) в сумме 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей 00 копеек) и бюджета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района в сумме 60612 рублей 72 коп (шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать рублей 72 коп.)

3.2. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема работ предусмотренного локальным ресурсным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком и муниципальным контрактом, в течение 7-ми рабочих дней после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в соответствии с действующими нормативными документами, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры. Оплата производится при условии поступления бюджетных ассигнований из бюджета Партизанского муниципального района (районного бюджета) на эти цели на лицевой счет Заказчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1.  Сроки выполнения работ по Контракту установлены Сторонами:  Начало выполнения работ: с момента подписания Контракта. Окончание выполнения работ:   01 ноября 2012 года.

4.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня передачи  Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта.

5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения работ в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

5.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от локального сметного расчета и условий настоящего Контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Сторонами.

5.7. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

5.8. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту считаются исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом на выполнение работ  по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом сдачи-приемки работ;

6.1.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать их в установленный срок.

6.2.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметной документацией, в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности,  строительными нормами и правилами, правилами техники безопасности и условиями охраны труда.

6.2.3. При готовности объекта Подрядчик в 2 (двух) дневный срок в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

6.2.4. При выявлении недостатков и дефектов выполненной работы в течение гарантийного срока своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок ликвидировать допущенные недостатки и дефекты за свой счет;

6.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств по выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом.

7.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

7.1.4. Запросить у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

7.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения работ.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.

7.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

8. СРОК И ОБЪЕМЫ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

8.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 24 месяцев после полного выполнения работ и с даты подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта после выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящем Контрактом, виновная Сторона несет ответственность в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком своих обязательств, он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта, понесенных Заказчиком за каждый день фактического неисполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Уплата неустойки за просрочку или иное неисполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, принятия законодательных актов РФ и т.п.), не позволяющих Сторонам исполнить обязательства по настоящему Контракту, или других непредвиденных обстоятельств, не

зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. При наступлении условий, указанных в п.10.1. Контракта, срок выполнения сторонами обязательств по контракту увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10.3. Сторона, ссылающая на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении (и прекращении) подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств документом правового характера.

10.4. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше двух месяцев, Стороны должны договориться об условиях исполнения настоящего контракта. Если Стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть контракт, письменно уведомив об этом в десятидневный срок другую Сторону.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Если, по мнению одной из сторон,  не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Приморского края.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Расторжение Контракта производиться в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще

способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или день, в который, в соответствии с уведомлением о вручении письма адресату,  письмо было получено другой стороной.

13.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.5. Настоящий Контракт составлен в двух имеющих равную юридически значимую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.6. Настоящий Контракт имеет Приложение, являющееся его неотъемлемой частью: «Сметная документация на  выполнение работ  по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация Золотодолинского СП Партизанского МР ПК. Место нахождения: 692971 с. Золотая Долина, ул. Центральная,66 Почтовый адрес: 692971 с. Золотая Долина, ул. Центральная,66 Реквизиты: ИНН/КПП 2524112700/252401001 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток р/сч 402048110900000000113 ОГРН 1062509000234 БИК 040507001 Глава Золотодолинского сельского поселения _________________ М.И.Матвеенко (подпись) (ФИО.) | Общество с ограниченной ответственностью «Нарек» 692853, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 1Б ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток р/счет 40702810300210000277 к/счет 30101810900000000705 ОГРН 1032500800155 БИК 040507705 ИНН/КПП 2509200944/250901001 Генеральный директор ОООО «Нарек» _______________________ Г.С. Степанян (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному контракту от 25.08.2012 №

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

По ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Дорожная одежда |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 2,31 | ТЕР27-03-001-04 |  |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2,28 | ТЕР27-04-005-01 |  |
| 3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | 2,28 | ТЕР27-04-005-04 |  |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,14 | ТЕР27-06-026-01 |  |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,2205 | ТЕР27-06-020-01 |  |
| 6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 2,2205 | ТЕР27-06-021-01 |  |
| Раздел 2. Земляное полотно |
| 7 | Разработка грунта, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,26408 | ТЕР01-01-013-09 |  |
| 8 | Перевозка навалочных грузов расстояние перевозки 3 км класс груза 1 | 1 т | 528,16 | СЦП3-6-3-1 |  |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,26408 | ТЕР01-02-001-01 |  |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,05632 | ТЕР01-02-001-07 |  |
| 11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,48 | ТЕР27-08-001-11 |  |
| 12 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36 | ТСЦ-408-0200 |  |
| Кюветы |
| 13 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,56 | ТЕР01-01-047-02 |  |
| Раздел 3. Канализационные колодцы |
| 15 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | ТЕР07-06-002-07 |  |
| 16 | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | ТСЦ-403-8228 |  |
| 17 | Установка люка | 1 шт. | 1 | ТЕР23-04-011-01 |  |

_____________

Приложение №2 к муниципальному контракту от 25.08.2012 №

Требования к качеству  работ

По ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

1) Выполненные работы должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации.

Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ:

| 1 | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
| --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения. |
| 4 | СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 5 | СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 6 | СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 8 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 9 | ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95). |
| 10 | ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
| 11 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС). |
| 12 | ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». |
| 13 | ГОСТ 8735-88 (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-) Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ 8736-93 (№1, 2 от 4.12.2000) Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 16 | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие |
| 17 | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
| 18 | ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 20 | ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия |
| 21 | ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия |
| 22 | ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий. |
| 24 | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| 25 | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
| 26 | ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 27 | ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 29 | ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний |
| 30 | СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных |
| 31 | ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |

2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.

3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ.

4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.

5) Устанавливаемые дорожные бортовые камни должны быть ровными гладкими, без раковин, одного цвета, одинаковой конфигурации и длины. Линия установленных камней должна быть прямой на прямых участках дороги и иметь плавное очертание на участках горизонтальных кривых. Превышение одного камня над другим на стыках не допустимо. Швы между отдельными камнями должны быть не более 5 мм. Линии расшивки швов должны быть прямыми и перпендикулярными к продольной оси бортовых камней.

6) Изолируемые поверхности лотков должны быть сухими, после нанесения гидроизоляции на поверхности не должно быть просветов и пропусков.

7) Стыки между лотками должны быть заделаны цементным раствором.

8) Дно лотка должно быть выровнено по отметкам продольного профиля водоотвода с соблюдением уклонов, обеспечивающих сброс воды, перепады между лотками и контруклоны не допускаются.

9) Не допускается смещение лотков относительно разбивочной оси ливневой канализации. Выверка лотков в плане должна быть произведена таким образом, чтобы были совмещены их внутренние боковые поверхности.

10) Устанавливаемые сборные ж/бетонные лотки должны быть ровными гладкими, без раковин, с одинаковыми геометрическими размерами, без повреждений.

11) Устройство а/бетонного покрытия производить только после проведения  и приемки Заказчиком подготовительных работ, установленных бортовых камней и выполненного щебеночного основания.

12) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.

13) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах.

14) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки)

15) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.

16) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин.

17) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.

18) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.

19) По окончании работ подтвердить качество а/бетонного покрытия, предоставив журнал лабораторного испытания вырубок, из расчета 3 вырубки на 7000 м2, отобранных в местах указанных представителем Заказчика.

20)  Коэффициент уплотнения  плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.

21) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работы до начала последующих работ, оформив соответствующими актами освидетельствования.

Требования к техническим характеристикам работ

По ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

-  верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части должен быть выполнен из  горячей, плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;

-  верхний слой асфальтобетонного покрытия и выравнивающий слой проезжей части должен быть выполнен из  горячей плотной асфальтобетонной смеси плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3;

- битум, для обработки оснований должен быть марки БНД-90/130 сорт первый;

- щебеночного основания проезжей части должно быть выполнено по способу заклинки из щебня фракции 40-70, 5-10 марки не менее 1200.

______________________________