А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 января 2013 г. 	                        село Золотая Долина		                    № 1

Об утверждении решения комиссии  при администрации Золотодолинского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от  09.01.2013года № 1-КЧС

«О  мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период

паводков и наводнений в 2013 году.»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законом  Приморского края от 02.12.1999г. № 74-КЗ « О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения эффективности профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в 2013году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить решение комиссии при администрации Золотодолинского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.01.2013 года № 1-КЧС «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в  2013 году ( прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Золотодолинского

сельского поселения							М.И. Матвеенко

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Золотодолинского сельского поселения |
| --- | --- |
|  | от 09.01.2013г. № 1 |

КОМИССИЯ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

09 января 2013г.                          село Золотая Долина                           	№ 1- КЧС

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период паводков и наводнений в 2013году.

При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадении значительного количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), связанных с выходом рек, ручьев из берегов, и затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, повреждением мостов, дорог, линий электропередач и связи.

При резкой активации циклонической деятельности и влияния на территорию Приморского края тайфунов в летне-осенний период не исключается возможность возникновения высоких дождевых паводков и наводнений.

В целях предупреждения ЧС в весенний и летне-осенний период, снижения ущерба населению и территории, комиссия при администрации Золотодолинского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Уточнить районы возможного затопления и подтопления.

2. Организовать постоянный  контроль  за  территорией возможного затопления.

3.Организовать совместно с организациями всех форм собственности, расположенных на территории Золотодолинского поселения, обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог общего пользования местного значения, мостов, водопропускных труб, дюкеров, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

4.Организовать оповещение населения и организаций, расположенных на территории Золотодолинского поселения о надвигающейся опасности путем обхода и мобильной связи.

5. Провести мероприятия по подготовке населения к отселению (эвакуации).

6.Провести заседание КЧС по подготовке к действиям в режиме паводков и наводнений.

6.1. КЧС разработать и утвердить план мероприятий, направленный на уменьшение риска возникновения ЧС и снижения  возможного ущерба населению и территории в период паводка и наводнений в 2013году. (прилагается)

7. Проверить состояние русел рек Партизанская, Ольга, ручьев в границах сельского поселения,  принять меры по их очистке и укреплению.

8. Согласовать с командованием в/ч 83266 совместные действия в условиях паводков и наводнений.

9. В угрожающий период обеспечить постоянное наблюдение за снеготаянием, вскрытием рек и опасными атмосферными явлениями.

10. Проверить систему оповещения членов оперативного штаба и КЧС, организовать их тренировку.

11. Рекомендовать руководителям предприятий: ООО«Жилсервис» (Аксенов А.А), ООО « Луч» (Аксенов А.А.),  создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных ЧС.

12. При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел немедленно докладывать председателю КЧС Партизанского муниципального района через отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС.

13. Рекомендовать Главе администрации Золотодолинского сельского поселения- Матвеенко М.И., в границах сельского поселения,   в срок до 01 апреля 2013 года  провести вырубку кустарников, деревьев,  очистку и углубление русла  :

с.Золотая Долина:

- ручья, проходящего с северной стороны огородов по пер. Центральный  дом №2 до дома  ул. Центральная №73   и далее по старому руслу  реки  Ольга   до  устья;

- ручья « Скотская падь» от дома  ул. Центральная 1А  200 м.вверх против  течения и до устья вниз по течению;

- ручья « Храмцов»  от дома № 148  вниз по течению длиной 400 метров;

- протоки «Жито» от школы ул.Летная до устья;

- р.Ольга, от моста ул.Шоссейная 100 метров вверх против течения и 100 метров вниз по течению;

с.Перетено:

- ручья «Школьный»;

- ручья «Безымянный.

14. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель КЧС  Золотодолинского

сельского поселения                                                                                М.И. Матвеенко

УТВЕРЖДЕН

Решением КЧС № 1

Золотодолинского сельского поселения

от 09.01.2013г

ПЛАН

мероприятий, направленный на уменьшение риска возникновения ЧС и снижения  возможного ущерба населению и территории Золотодолинского СП в период паводка и наводнений в 2013году

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС Золотодолинского сельского поселения « О мерах по предупреждению ЧС в период паводков и наводнений в 2013г. | Председатель КЧС поселения, ответственный по ведению ГО,ЧС и ПБ | февраль |
| 2 | Уточнить районы возможного затопления и подтопления, организовать постоянный контроль за территорией возможного затопления, составить планы-схемы их подтопления с отражением подтапливаемых улиц, домов объектов, кол-ва проживающих людей, мест их отселения. | Уполномоченный по ведению ГО,ЧС и ПБ | март |
| 3 | Провести совместно с руководителями организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог общего пользования местного значения, мостов, водопропускных труб, дюкеров, принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению. | Глава поселения, руководители: ООО « Жилсервис», ООО « Луч» | до 26марта |
| 4 | Провести комплекс мер по оповещению населения о возможной ЧС, подготовке населения к возможному отселению | Глава поселения, специалист по работе с населением | до 26марта |
| 5 | Проверить состояние русел рек Партизанская, Ольга, принять меры по их очистке и укреплению | Глава поселения. уполномоченный по ведению ГО,ЧС и ПБ | до 01апреля |
| 6 | Произвести очистку и укрепление, водопропускных устройств, кюветов, мостов, дамб | Председатель КЧС поселения, | До 8 апреля |
| 7 | Руководителям предприятий: ООО «Жилсервис» (Аксенов А.А.), ООО «Луч» (Аксенов А.А.) создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных ЧС | Руководители предприятий: ООО «Жилсервис», ООО «Луч» | до 26марта |
| 8 | Проверить готовность сил и средств Золотодолинской подсистемы РСЧС к действиям в условиях весенних паводков и наводнений | Глава поселения. уполномоченный по ведению ГО,ЧС и ПБ | до 26марта |
| 9 | Принять участие в штабной тренировке сил и средств краевой подсистемы РСЧС в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на реках края. | Председатель КЧС поселения, уполномоченный по ведению ГО,ЧС и ПБ | 29 февраля |
| 10 | С началом вскрытия рек быть готовым осуществлять круглосуточные замеры уровней воды с интервалом 4-6 часов | Уполномоченный по ведению ГО,ЧС и ПБ | Апрель-май |
| 11 | Организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений (дамб) в период прохождения паводков. | Председатель КЧС поселения, | Апрель-май |
| 12 | Организовать взаимодействие между, аварийно-спасательными формированиями, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зоне возможных ЧС | Председатель КЧС поселения, | До 27 марта |
| 13 | Организовать подготовку к восстановлению поврежденных наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог. Проверить готовность резервных автономных источников энергоснабжения, тепла | Председатель КЧС поселения, | До 8 апреля |
| 14 | Провести комплекс санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний острыми кишечными инфекциями населения, попадающими в зону затопления. | Председатель КЧС поселения, Главный врач МУЗ « Партизанская ЦРБ» | Апрель-май |
| 15 | При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел немедленно докладывать председателю КЧС района и края государственное казённое учреждение ПК по ПБ, ГОЧС и отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС | Председатель КЧС поселения, | немедленно |