# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЗОЛОТОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2013г.                                 село Золотая Долина                                          № 62

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Золотодолинского сельского поселения Партизанского

муниципального района Приморского края

С  целью  координации   действий, направленных  на решение  задачи   по  расселению  аварийного  жилищного  фонда  Золотодолинского  сельского  поселения,  признанного  в  установленном  порядке  до 01 января 2013 года аварийным  и  подлежащим сносу,  администрация  Золотодолинского сельского  поселения Партизанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда  Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края (Приложение).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Золотодолинского  сельского  поселения Партизанского муниципального района Приморского края  (Васину  М.С.)

- Настоящее постановление  опубликовать в газете «Золотодолинский вестник».

Заместитель главы Золотодолинского

сельского поселения                                                                                    М.С. Васина

Приложение

к постановлению администрации

Золотодолинского сельского поселения

Партизанского муниципального района

№  62     от 05.08.2013г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Золотодолинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы по переселению | до 01 сентября 2013 года | Администрация Золотодолинского СП |
| 2. | Определение лиц, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования, путем принятия главой органа местного самоуправления распоряжения | до 01 сентября 2013 года | Администрация Золотодолинского СП |
| 3. | Внесение изменений в муниципальную программу по переселению | в течение 2013 года | Администрация Золотодолинского СП |
| 4. | Подача заявок в департамент ЖКХ и ТР Приморского края на предоставление средств Фонда, краевого бюджета на реализацию муниципальной программы по переселению; подача дополнительных заявок | до 10 октября 2013 года ежегодно, до 10 октября | Администрация Золотодолинского СП |
| 5. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 31 декабря года, предшествующего планируемому | Администрация Золотодолинского СП |
| 6. | Формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство: - домов, вводимых в эксплуатацию в 2014 году | до 01 января 2014 года | Администрация Золотодолинского СП |
| 7. | Размещение в установленном порядке заказа на строительство многоквартирных домов, в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта | до 01 февраля 2014 года | Администрация Золотодолинского СП |
| 8. | Осуществление расчетов по контрактам | в сроки, установленные контрактами | Администрация Золотодолинского СП |
| 9. | Мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ по переселению и представление информации в департамент ЖКХ и ТР Приморского края | еженедельно | Администрация Золотодолинского СП |
| 10. | Контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ по переселению и представление в департамент ЖКХ и ТР Приморского края отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы | ежемесячно | Администрация Золотодолинского СП |
| 11. | Заключение договоров социального найма и договоров мены с гражданами, переселяемыми в рамках муниципальных программ по переселению | до 25 декабря 2014 года | Администрация Золотодолинского СП |